金峰山少年自然の家の再建に伴う　新自然の家整備基本計画　概要版

はじめに

金峰山少年自然の家は、整備から40年以上市民に親しまれてきましたが、施設の不具合により、

平成31年（2019年）4月から受け入れを中止しており、現在、小中学校の集団宿泊教室は、県内

の青少年教育施設で実施されています。

未来を担う全ての青少年の成長に不可欠な自然体験を通して、心身ともに健やかに成長するための

活動の場として、また、市民が自然に慣れ親しむ場として活用できる施設の整備を目指し、「新自然

の家整備基本計画」を策定します。

心豊かでたくましい青少年の教育を支援するとともに

誰もが豊かな自然に親しみながら、学び、遊び、考える 自然体験の拠点施設

基本理念

基本方針

豊かな自然を活かした自然体験活動の拠点施設として、学校教育活動を支援すると

ともに、市民や観光客等が気軽に利用できる施設

方針１

地域住民等との連携によるプログラムの提供や地域情報の発信、交流を創出する施設

方針２

民間のノウハウを活用した効率的な運営や新たなサービスを提供する施設

方針３

学び

体験活動を通じて

豊かな人間性や社会性を育む

遊び

子どもから大人まで

遊びを通じ、自然の魅力を発見できる

考える

主体的に考え

行動する力を育む

配置計画

| 導入機能 | 機能の考え方 | 設備内容 |
| --- | --- | --- |
| 宿泊機能 | - 小学校の集団宿泊教室の宿泊利用に対応できる機能 - 青少年団体や家族や小グループ等の利用に対応できる機能 - バリアフリー対応など、安全で安心して利用できる機能 | ・宿泊室（洋室・和室）・バリアフリー室 ・食堂 ・浴室 ・洗面所 ・トイレ 等 |
| 学習機能 | - 金峰山周辺の自然や歴史、文化、産業等を学べる機能 - 創作活動等を行える機能 - 青少年活動や野外活動の指導に必要な知識や技術を習得 する機能 | ・研修室 ・体育館 ・天体観察テラス ・森林学習展示スペース - 自然学習ゾーン 等 |
| 交流機能 | - 利用者同士でコミュニケーションを促し、交流を促進する機能 - 地域住民等とのふれあいや地域の産業を体験し、交流を 促進する機能 | ・広場 ・談話スペース ・体育館 等 |
| 野外活動 機能 | - 施設周辺の自然環境や地域資源を活かしたプログラムを通し、自然とのふれあいや自然学習、自然保護を学べる機能 - 屋外における非日常的な体験を味わえる機能 | ・広場 ・屋外多目的ハウス ・テントサイト ・キャンプファイアー場 ・野外炊飯棟 ・バーベキューサイト 等 |
| ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 機能 | - 屋内における運動やゲームを行うことができる機能 - 子どもから大人まで楽しめるﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動を行う機能 | - 体育館（遊戯スペース）・アスレチック ・クライミングウォール 等 |
| 情報発信 機能 | - 周辺の観光施設や地域の情報を発信する機能 | - 情報発信コーナー - 特産品コーナー 等 |

導入機能

■宿泊定員：200名程度

■敷地面積：9,500㎡程度

■延床面積：2,650㎡程度

【出典】国土交通省資料、新潟県HP、狭山市HP、佐賀県HP、人吉市HP、熊本県観光協会HP、さぬき市観光協会HP、星と森のロマントピアHP（弘前市）、横浜市上郷・森の家、多久市まちづくり交流センターHP

（配置計画はイメージ図）

新施設の整備にあたり、「少年自然の家」という名称から、利用対象者を「少年」に限定している印象

やイメージが強いことから基本理念等を踏まえて、誰にでも親しまれる施設を目指して施設の名称変更

を検討します。

本市では、一定規模以上の公共施設整備事業については、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法（官民連携手法）の導入に関して優先検討を行うものとしており、本事業に有効と考えられる、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式、について

ＶＦＭを試算した結果、下表のとおり一定の効果が得られる結果となりました。

今後、施設の運営等に関して民間事業者へのサウンディングを実施するなど、本市の財政状況も勘案しつつ、

精査を重ねて事業手法を選定します。

■ 従来手法による整備工程の場合（約３年３ヶ月）

事業手法の検討

施設整備方針

事業スケジュールの検討

| 設備計画 | ・災害時の避難施設として、自家発電設備の設置を検討します。 ・施設内で利用者が利用可能なWi-Fi機能の設置を検討します。 ・施設内に換気システム等の設備の設置を検討します。 |
| --- | --- |
| 長寿命化計画 | ・スケルトンインフィルの区分を明確にし、将来の改修しやすい計画とします。 ※ 建物のスケルトン（柱、梁、床等の構造躯体）とインフィル（住戸内の内装、設備等）を分離した工法 |
| ユニバーサルデザイン計画 | ・国土交通省による高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建設設計標準に基づいた、きめ細やかなバリアフリーの計画とします。 ・建物にエレベーターを配置し、だれもが利用しやすい動線計画とします。 |
| 防災計画 | ・建物内には、避難階段を設置し、二方向避難を確保する計画とします。 ・災害時に必要な物品を保管する防災倉庫の設置及び一時避難への対応を検討します。 |

〇 建設費１６億円（解体費含む）、維持管理費　年間1億4０万円×15年

〇 金額については、再建に向けての実施方針、要求水準により変更となることがあります。

| 管理棟 | ・利用者を迎えるためのホールを吹抜空間とし、施設全体の見通しを確保し、利用者が分かりやすい空間構成とします。 ・利用者間の交流を促すとともに、憩いの場としても利用が可能な談話コーナーを計画します。 |
| --- | --- |
| 食 堂 | ・多様な利用者層を想定し、だれもが心地よく食事のできるインテリア計画とします。 |
| 研修室 | ・他のエリアとの境界に遮音壁を設置するとともに、ＩＣＴ設備を検討し、研修に必要な機能的な空間を計画します。 |
| 宿泊室 | ・宿泊室内の通風を確保し、快適で衛生的なインテリア計画とします。 ・車いす対応のトイレ、浴室を計画し、だれもが利用しやすい施設計画とします。 |
| 体育館 | ・想定される体育活動を明確にし、適正な体育スペースを確保します。 |
| 外部施設 | ・小グループやファミリーで宿泊可能なテントサイトの整備を計画します。 ・野外炊飯など屋外で調理できる機能に加えて、バーベキュー等、野外の自然に囲まれた中で気軽に 食事を楽しめる機能を整備します。 ・周囲の自然を活用した遊具やアスレチック等、自然に触れ合いながら遊べる空間として整備します。 |

その他の計画

■ ＰＦＩ・ＤＢＯ方式による整備工程の場合（約３年９ヶ月）

【出典】国土交通省資料、mio camino AMAKUSA HP

（上天草市）、熊本市HP