令和8年度（2026年度）熊本市総合行政情報システム

住民情報系システム機器（統合端末タッチパネル）賃貸借

仕様書

熊本市総務局デジタル部システム推進課

０．	用語の定義	3

１．	契約名	4

２．	目的	4

３．	担当課	4

４．	賃貸借期間及び保守期間	4

５．	スケジュール及び設置場所	4

(１)	スケジュール	4

(２)	対象機器の搬入及び場所	4

６．	機器仕様	4

(１)	調達機器	4

(２)	物品選定	5

７．	納入作業	5

(１)	実施計画書の作成	5

(２)	機器の搬入	5

(３)	保守への移行	6

８．	保守仕様	6

(１)	体制	7

(２)	基本要件	7

(３)	月例会への参加・報告	7

９．	賃貸借期間終了後の機器等の撤去	7

(１)	機器等の撤去	7

(２)	その他	7

１０．	提出書類及び成果品	8

(１)	納品及び検収について	8

(２)	提出書類	8

(３)	成果品	8

１１．	その他	8

添付資料

別紙1　導入スケジュール

別紙2　物品仕様

別紙3　作業項目一覧

別紙4　管理番号シール

別紙5　端末等設置場所一覧

- 用語の定義

| 用 語 | 定 義 |
| --- | --- |
| Aネット | 熊本市の行政サービスの向上及び行政事務の効率化に資するための熊本市総合行政情報システム。 |
| Aネット住民情報系システム | Aネット上で稼動する住民記録等のシステムの総称であり、以下の業務システムが対象。 住民記録（印鑑登録、住居表示証明含む）、住基ネット、戸籍、符号連携 |
| Aネット住民情報系システム担当業者 | Aネット住民情報系システムの管理を行う業者の名称。 |
| Aネット統合運用管理業者 | Aネットのヘルプデスク等の運用業務を行う業者の名称。 |

- 契約名

令和8年度（2026年度）熊本市総合行政情報システム住民情報系システム機器（統合端末タッチパネル）賃貸借

- 目的

本調達は、マイナンバーカードの更新手続き増加に向けた窓口拡張対応のため、統合端末用のタッチパネルを追加調達するものである。

(1)　情報機器等の賃貸借

- 統合端末周辺機器（タッチパネルディスプレイ）

(2)　情報機器等の賃貸借期間中の保守作業

(3)　賃貸借期間終了後の機器撤去

- 担当課

熊本市　総務局　デジタル部　システム推進課

860-8601　熊本県熊本市中央区手取本町1番1号

電話096-328-2050

メール　systemsuishin@city.kumamoto.lg.jp

- 賃貸借期間及び保守期間

賃貸借及び保守期間は次のとおりとする。

賃貸借期間：令和8年（2026年）10月1日から令和9年（2027年）3月31日までの6ヶ月

履行場所：熊本市中央区手取本町1番1号　ほか

※保守期間については、賃貸借期間と同一とする。

※ただし、引き渡し前の令和8年（2026年）９月30日までは受注者が調達機器の補償をすること。

- スケジュール及び設置場所

- スケジュール

本調達のスケジュールは、別紙１ 「導入スケジュール」のとおり。

- 対象機器の搬入及び場所

対象機器は、本市が別途指定する場所（熊本市内）に令和8年(2026年)9月30日までに搬入すること。

- 機器仕様

- 調達機器

調達機器は別紙２ 「物品仕様」に示す。

なお、受注者が用意する納入物品は全て新品を用意し、利用に伴って必要となる物品（HDMI ケーブル等接続部品等）については、本仕様書への記載の有無に関わらず本調達に含めること。

同じ仕様の賃貸借物品を複数個納入する場合、同じ型番の物品を納品すること。

※HDMI変換ケーブルについては参考機種を別紙２に記載している。なお、既存機器との接続が正常に行えれば要求を満たすため、機種の指定はない。

- 物品選定

- 物品選定については、製造及び販売が継続中かつ実績があり、可能な限り最新の製品であること。また、納入後の運用・保守・バージョンアップ等のサポート（定期的なメンテナンスを含む）を迅速かつ継続的（賃貸借期間内すべてに渡り）に保証できる製品を選定すること。

- ハードウェアについては、やむを得ない事情がある場合を除き、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等」にて定める「環境物品等」に準拠した製品とすること。なお、本市では、熊本市グリーン購入指針に沿って調達を行っている。

- 納入作業

本調達の機器納入に伴う、共通的な事項は以下のとおり。業務の詳細については、別紙3  「作業項目一覧」に示す作業分担に従い、納入作業を行うこと。なお、納入に係る一切の費用は今回の調達の中に含まれるものとする。

作業にあたっては、作業遅延、漏れ、ミス等がないように過去に同種業務の実績を有し十分に作業に習熟した人員配置を行うこと。

- 実施計画書の作成

受注者は契約後直ちに納入に係る実施計画書を本市へ提出し、承認を得ること。実施計画書には、調達スケジュール及び納入物品一覧等の本業務実施に必要な書類を含めること。また、本市は必要があると認めるときは、受注者にその修正を求めることができるものとする。

- 機器の搬入

納入する情報機器の搬入を行うこと。

- 事前調査

必要に応じ、納入場所の事前調査を行うこと。

- 納品連絡

納品日の5開庁日前までに、作業内容、作業時間（開始時刻、終了時刻）を本市システム推進課に連絡すること。

- 開庁時間以外等での作業

原則平日のみとし、開庁時間以外での作業は認めないものとする。

- 本市職員等の立会い

作業については、原則として本市職員立会いのもと行うこと。

- 管理番号シールの作成及び添付

別紙4「管理番号シール」に示す仕様に従い、納入機器毎に、本市より別途指示する内容について機器管理用のシールを受注者で準備すること。

- 機器納入作業

- 本市が指定する場所への納入作業を行うこと。納入場所は別紙5「端末等納入場所一覧」に示すが、納入場所が変更になった場合は本市の指示に従うこと。

- 搬入時の注意事項

- 運送業者については、予め書面にて本市の承認を得たうえで、受注者にて調達すること。運送業者は、過去に同種業務の実績を有する業者にすること。

- 搬入時は、必要に応じて養生等の措置を行なうこと。

- 運搬時の事故や作業ミス等により、機器等に障害を与えた場合は、全て受注者の負担で復元を行うこと。

- 機器の一時保管

納入場所搬入前までの機器の保管場所については、受注者で準備すること。

- 引継ぎ

本市及び機器の設定作業を行うAネット住民情報系システム担当業者に、受注者の納入作業に関する事項について引継ぎシートを作成し引継ぎを行うこと。代表的な内容は次に示すが、その他必要な内容があれば引継ぎを行なうこと。

- ハードウェアに関する事項

  - 機器明細

  - 機器添付品一覧

- 保守への移行

- 管理資料の提出

納入後の機器管理のため、機種、型番、納入場所等を機器管理資料としてとりまとめて作成し、本市に提出すること。管理資料に盛り込む内容については、別途本市と協議を行うこと。

- 受注者内引継ぎ

受注者から保守作業グループへの引継ぎを、迅速かつ確実に行うこと。

- 保守仕様

保守を要するハードウェアの保守費用は本調達に含むものとする。

別紙２「物品仕様」に示す機器ごとの要件に応じて保守を行うこと。障害発生時においては、Aネット住民情報系システム担当業者と十分に連携をとり、速やかに復旧操作、切り分け等の問題解決にあたること。

- 体制

保守業務体制については次の条件を満たすこと。

- 関連機器等との調整を考慮し、メーカー直系の保守窓口であり、かつ本市との連絡窓口は1本化すること。

- 障害発生時は、メール、電話、FAX等での連絡体制が可能なこと。

- 基本要件

- 機器故障時における手配に対応できるよう、保守部品を日本国内にストックすること。また、交換部品については保守に含めること。

- 賃貸借期間中にサポート終了等の理由により必要な機能を提供できなくなった場合、代替品の納入及び構築並びに必要に応じて既存機器の構成変更に係わる支援を行うこと。なお、その場合に必要となる代替品については、受注者で用意すること。

- ファームウェアのバージョンアップが必要な場合は本市に報告し、承認を得たうえで速やかに作業を実施すること。

- 賃貸借期間中におけるトラブルについては、本市と連携を密にし、対応を行うこと。また、作業にあたってはシステムの運用に支障をきたさないよう十分配慮し、本市及びAネット統合運用管理業者等と協力し作業を行うこと。

- 保守が必要なハードウェアについては、メーカーと定期保守契約を締結していることを証明できるものを提出すること。（ハードウェアの保守条件については、別紙２「物品仕様」　を参照）

- 機器設置以降、保守要件をふまえた対応を実施すること

- 月例会への参加・報告

以下の報告業務を行うこと。

- システム保守対応報告を作業後及び定期的（1回／月）に行うこと。

- Aネット作業責任者会議（月1回）については、原則、資料のみの報告とするが、必要

に応じて参加し、課題の管理状況を報告すること。

- 賃貸借期間終了後の機器等の撤去

- 機器等の撤去

- 本調達機器等の賃貸借期間終了後の機器の撤去は、受注者の責任と負担において行うものとする。また、本市及び他業者との調整が必要な場合、受注者に発生する費用（調整に係る工数等）については本調達の範囲内とすること。

- 本調達機器等の賃貸借期間終了時、受注者は既存機器等のうち使用しないこととなる機器等を，設置場所より撤去・搬出すること。その際、各機器を接続している配線についても、必要に応じて撤去すること。

- 本調達機器等の賃貸借期間終了時、廃棄に係る撤去・搬出するために必要な全ての経費 （養生品，機材，車両等を含む）は、全て受注者の負担で用意すること。

- その他

(ｱ) 作業内容及び成果物等について事前に本市の承認を得ること。

(ｲ) 作業場所にある他の機器に影響を与えないよう十分に考慮すること。

(ｳ)  完了証明書等の提出期限は、本市との協議で定めるものとする。

- 提出書類及び成果品

次に示す全ての提出書類、成果品を納品し、検査完了までに本市の検収・承認を得ること。その他、本市と協議のうえ必要と判断された成果品については別途提出すること。

- 納品及び検収について

機器類は、本市指定の場所へ納入された時を以って納品とし、本市の検収を行うこととする。

- 提出書類

次に示す本調達の履行に必要な書類を必要数量作成し、提出期限までに遅延なく提出すること。

| 各種ドキュメント等 | 記載場所 | 電子媒体 | 提出期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 納入スケジュール | 5 | 電子ファイルにて1部 | 落札後ただちに |
| 納入物品一覧 | 5 |  | 落札後ただちに |
| 保守業者選定書 | 8（2）ｵ |  | 落札後ただちに |
| 業務推進体制図 | 8（2）ｵ |  | 落札後ただちに |
| 実施計画書 | 7(1) |  | 契約後ただちに |
| 機器管理資料 | 7(3)ｱ |  | 保守開始前まで |

- 成果品

次の成果品について定められた提出期限までに遅延なく提出すること。

その他、本市と協議の上必要と判断された成果品については、別途提出すること。

| 各種ドキュメント等 | 記載場所 | 電子媒体 | 提出期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器明細 | 7(2)ｹ | 1式*2組 （正・副） | 機器設置 完了後 |
| 機器添付品一覧 | 7(2)ｹ |  |  |

- その他

その他考慮すべき事項について、次に示す。

- スポット修理時の体制

保守要件以外のスポット修理（費用は別途協議）が発生した場合も同一体制とすること。

- 公租公課

納入物品に係る公租公課については、受注者の負担とすること。

- 動産総合保険

受注者は、全ての機器に、動産総合保険（火災、盗難、破損、落雷等の事故を対象）を、受注者の負担で加入すること。

- 調査及び立入検査

ア	本市は、保守業務の処理状況について、受注者に対して必要な報告を求め、若しくは必要な指示をすることがある。

イ	本市は、保守業務の実施に必要な限度において、受注者の施設等その他の場所に関係職員を立ち入らせて、受注者に対し、必要な指示又は指導を行うことがある。

- 秘密の保持

本市から引き渡された資料等は、第三者への情報漏えい等なきよう、適切に取扱うこと。また、業務が完了後、直ちに発注者に返還し、又は破棄すること。

- この契約の終了又は契約の解除により機器等の返還に要する費用は、その返還が本市の責めに帰する場合のほか受注者が負担するものとする。

- 本仕様書に示す作業期間中及び作業期間終了後は、業務遂行上知り得た情報を関係者以外に漏らしてはならない。また、目的外の利用を行わないこと。なお、本市が貸与した資料等は、第三者への情報漏えい等なきよう適切に取扱うとともに、業務が完了後、直ちに発注者に返還し、又は破棄すること。

- 従事者に対してセキュリティ教育を実施し、情報セキュリティ及び情報の保護に関し必要な事項を周知すること。その他、本市の情報セキュリティポリシーを遵守すること。

- 本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については契約に従うものとするほか、本市と受注者が協議して定めるものとする。